| BASES PEDAGOGIQUES | #### T&T |
| --- | --- |
| Dialogue ordinaire entre le FER ### Le FER (le “bailleur local”) ## Le maître d’ou-vrage (le gestion- ## naire du réseau) ###### et chaque maître d’ouvrage 1/3 | ###### 5.4 |

## 1. Le processus de programmation

## Cadrage budgétaire

notification de l’enveloppe annuelle prévisible, sur la base d’une hypothèse médiane de recette et de la clé de répartition

## Programmation

Projet de programme priorisé : études / travaux / maîtrise d’oeuvre / suivi du réseau
(N.B. programme annuel pour accord +programme à 3 ans à titre indicatif)

## Autorisation sur programme

Feu vert pour mise en oeuvre

et éventuellement : délégation de signature plafonnée pour paiements sur petits contrats (délégations nominatives)

## Information sur la passation des marchés

Notification des projets de contrats pour visa OU des contrats finalisés pour information

Selon l’évolution des recettes ou bien pour recours à la réserve pour travaux d’urgence

Même processus qu’à l’étape 1 ci-dessus, mais en version raccourcie

## 1 bis . Eventuellement: complément de programmation en cours d’année

| BASES PEDAGOGIQUES | #### T&T |
| --- | --- |
| ###### Dialogue ordinaire entre le FER ###### et chaque maître d’ouvrage 2/3 | ###### 5.4 |

Le maître d’ou-vrage (le gestion-

naire du réseau)

Le FER

(le “bailleur local”)

## 2. Mise en oeuvre du programme

## Tableau de bord mensuel

sur l’avancement du programme

(administratif / physique / comptable)

## Visas sur décomptes pour paiements à opérer par le FER

sur gros contracts

Eventuellement : état des paiements opérés par délégation sur les petits contrats

## Etat des paiements

Opéré par le FER sur gros contrats

Quitus comptable sur les petits paiements opérés par délégation

## Une fois l’an, tableau de bord final

Sur la bonne fin du programme pour clôture des engagements, avec récapitulation des contrats à reporter  (contrats pluriannuels)

incluant : divers indicateurs de performance (fourchette des délais de paiement, statistique des dépassements des délais d’exécution, etc.

| BASES PEDAGOGIQUES | #### T&T |
| --- | --- |
| ###### Dialogue ordinaire entre le FER ###### et chaque maître d’ouvrage 3/3 | ###### 5.4 |

Le maître d’ou-vrage (le gestion-

naire du réseau)

Le FER

(le “bailleur local”)

## 3. Supervision du programme

## Par sondage ou

## sur doute sérieux :

Audits techniques sur chantiers sans interférer avec le contrôle courant de l’entreprise

## Par sondage ou

## sur doute sérieux :

Participation, en position d’obser-vateur, aux commissions de réception provisoire et définitive

Systématiquement: audit a posteriori

de l’exécution du programme

## En cas de mauvaise gestion avérée:

- Gel conservatoire de tout ou partie de l’allocation non engagée

- Mise en demeure de résilier ou suspendre l’exécution des contrats incriminés

- Dépot de plaintes devant le tribunal administratif et/ou au pénal

- Résiliation conservatoire des déléga-tions individuelles pour petits paiements

## Une fois l’an, macro-indicateurs de performance du réseau :

Niveaux de trafic / vitesses standards    (par exemple indicateur SOURCE) / etc.